**毕业设计（论文）进度计划表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 起止日期 | 计划完成内容 | 实际完成内容 | 检查日期  检查人签名 |
| 1 | 2018.12.25~2018.12.31  （第19周） | 学习网络扫描原理 | 完成学习网络扫描原理的学习 |  |
| 2 | 2018.1.1~2018.1.7  （第20周） | 完成开题报告 | 完成开题报告 |  |
| 3 | 2019.2.25~2019.3.3  （第1周） | 完成翻译论文 | 完成翻译论文 |  |
| 4 | 2019.3.4~2019.3.10  （第2周） | 完成端口扫描模块 | 完成tcp端口扫描功能 |  |
| 5 | 2019.3.11~2019.3.17  （第3周） | 完成端口扫描模块 | 完成web服务扫描模块 |  |
| 6 | 2019.3.18~2019.3.24  （第4周） | 完成服务发现扫描模块 | 完成ftp服务发现扫描模块 |  |
| 7 | 2019.3.25~2019.3.31  （第5周） | 完成服务发现扫描模块 | 完成ssh服务发现扫描模块 |  |
| 8 | 2019.4.1~2019.4.7  （第6周） | 完成界面设计 | 完成界面设计 |  |
| 9 | 2019.4.8~2019.4.14  （第7周） | 完成漏洞扫描模块 | 完成界面设计 |  |
| 10 | 2019.4.15~2019.4.21  （第8周） | 完成漏洞扫描模块 | 完成ssh暴力破解泛洪模块 |  |
| 11 | 2019.4.22~2019.4.28  （第9周） | 完成模拟攻击模块 | 完成dos攻击测试模块 |  |
| 12 | 2019.4.29~2019.5.5  （第10周） | 完成模拟攻击模块 | 完成ftp暴力破解泛洪模块 |  |
| 13 | 2019.5.6~2019.5.12  （第11周） | 完成安全审计模块 | 完成安全审计模块 |  |
| 14 | 2019.5.13~2019.5.19  （第12周） | 优化运行效率 | 优化运行效率 |  |
| 15 | 2019.5.20~2019.5.26  （第13周） | 完成毕业论文 | 完成毕业论文 |  |
| 16 | 2019.5.27~2019.6.2  （第14周） | 优化毕业论文 | 优化毕业论文 |  |
| 指导教师批准日期 2018 年 12 月 24 日 签名： | | | | |